页码1/1

0.0    质量手册目录

| 章节号 | ISO9001:2000 标准条款 | 标 题 | 页数 | 总页号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | …… | 质量手册目录 | 1 | 1 |
| 0.1 | 4.1 | 质量手册发布令 | 1 | 2 |
| 0.2 | 5.5.2 | 管理者代表任命书 | 1 | 3 |
| 0.3 | 4.2 | 质量手册管理 | 2 | 4—5 |
| 0.4 | …… | 公司概况 | 1 | 6 |
| 1.0 | 5.3； 5.4 | 质量方针和质量总目标批准页 | 1 | 7 |
| 2.0 | 5.5.1 | 组织结构和职责 | 12 | 8—19 |
| 3.0 | 1；2；3 | 范围、引用标准、术语和定义 | 1 | 20 |
| 4.0 | 4 | 质量管理体系 | 6 | 21-26 |
| 5.0 | 5 | 管理职责 | 5 | 27-31 |
| 6.0 | 6 | 资源管理 | 3 | 32-34 |
| 7.0 | 7 | 产品实现 | 13 | 35-47 |
| 8.0 | 8 | 测量、分析和改进 | 8 | 48-55 |
| 9.0 | …… | 质量管理体系程序文件 和作业文件目录 | 2 | 56-57 |
| 10.0 | …… | 质量手册修改记录 | 1 | 58 |

页码1/1

0.1    质量手册发布令

本质量手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系要求》，结合公司实际情况编写。

本质量手册阐明了公司的质量方针和质量目标，是描述公司质量管理体系的纲领性文件，是公司实施房地产开发质量管理活动、实现质量方针和质量目标的规章和准则。现予以批准发布，自2004年6月16日起实施。公司所属各部门和全体员工务必认真学习，深入领会，切实贯彻执行。

天津泰达集团有限公司 总经理：孟 群

图为二〇〇四年九月廿一日通过英国劳氏质量认证有限公司之《认证证书》

页码1/1

0.2    管理者代表任命书

兹任命徐子华先生为天津泰达集团有限公司房地产的开发和销售质量管理活动的管理者代表，具有以下方面的职责和权限：

- 确保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准建立、实施

并保持质量管理体系。

- 随时向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需求。

- 提高公司全体员工满足顾客要求的意识。

- 负责或授权房地产事业部对质量手册内容进行解释。

- 负责质量管理体系有关事宜的对外联络工作。

天津泰达集团有限公司

总经理：   孟  群

页码1/2

0.3      质量手册管理

1 质量手册的编制和批准

- 1文件编写

在管理者代表的领导下，公司组成质量管理体系文件编写小组(以下简称编写小组)，负责编写质量管理体系文件草案。质量管理体系文件包括：质量手册、程序文件、作业文件和质量记录。编写小组成员以房地产事业部工作人员为主体，其他有关部门工作人员及聘请外部咨询顾问参加。有关部门指：集团公司职能部室、工程项目管理部（以下简称项目部）和售楼中心。

- 2讨论研究

公司各部门根据质量管理体系文件草案组织详细的讨论研究，提出修改意见，文件编写小组负责修订。

- 3草案评议

管理者代表负责组织专门会议，对草案进行评议，形成正式稿。

- 4定稿发布

总经理全面审阅质量手册及主要程序文件和作业文件的正式稿，签署发布令，正式批准质量手册。

2质量手册修改和换版

- 1年度修订

公司每年举行一次由总经理主持的管理评审会议，提出对质量手册及相应文件的修订意见，确认后实施修改。

页码2/2

2.2实施修改

在管理者代表领导下，房地产事业部组织对文件进行修改，确定修订

草案。

- 3修订草案批准

修订草案由管理者代表审核后报总经理批准。

3解释权

质量手册的解释权归管理者代表或由他授权的房地产事业部。

4质量手册发放

集团公司办公室负责质量手册的发放和控制，执行《体系管理性文件控制程序》。

页码1/1

0.4     公 司 概 况

天津泰达集团有限公司成立于1996年，是经天津市委、市政府批准组建的综合性国有大型企业集团，隶属天津泰达投资控股有限公司。目前，泰达集团拥有一家上市公司、十余家全资子公司及四十多家控股或参股企业，主要经营门类涉及城市成片开发、金融产业、环保产业、制造业、体育产业及餐饮酒店等现代服务业。集团公司拥有天津市房地产开发企业二级资质。泰达集团的团队理念是：坦诚、简洁、求真、务实。

泰达集团是一个思维创新的企业。在激烈的市场竞争中泰达集团适时制定企业发展战略，将自己定位为“城市资源运营实践者”，确定了“231”发展模式，即“两大板块、三个层次、一个联盟”：以土地资源为主的成片土地开发以及中短期金融产品为主的金融资产投资；在对成片的土地资源和与土地相关的金融资产进行投资、在土地资源基础上的房地产开发以及对城市资源运营的其他非核心业务等三个层次上开发运营；并打造一个土地资源运营和金融资产投资的战略联盟。

2004年9月17日，集团公司房地产的开发和销售ISO9001:2000质量管理体系通过了英国劳氏认证公司的认证,并于2007年通过换证审核。本着一切为了顾客满意的宗旨，弘扬“追求卓越，服务社会”质量方针，持续提高房地产开发建设管理水平，自主创新，打造精品工程，为天津市城市建设和滨海新区开发开放做出新贡献。

页码1/1

1.0   质量方针和质量总目标批准页

1.1本公司质量方针：

追求卓越  服务社会

追求卓越：

追求质量卓越			以完美工程质量合格率回报用户

追求环境卓越			以绿色环保为企业长远目标保护环境健康发展

追求品牌卓越			以一流产品标准锻造“泰达”服务品牌

服务社会

产品服务社会			以住宅和商业房地产为最终产品服务小众社会

理念服务社会			以“泰达”追求卓越精神服务大众社会

责任服务社会			以国企反哺精神回馈全社会

本公司质量方针应使集团公司全体员工得到理解并贯彻执行，总经理定期组织质量方针的评审。

1.2本公司质量总目标：

1.2.1 单位工程合格率

单位工程合格率100％；

1.2.2 按期竣工交付率

重合同守信誉，确保房地产开发项目按期竣工交付率≥95％；

1.2.3 顾客满意度

未来一年内顾客满意度达到85％，二年内达到90％；二年以后保持在95%以上。

各部门根据集团公司的质量总目标，结合本部门职能制定质量分目标，纳入《各部门质量目标》文件，经总经理批准后执行。

天津泰达集团有限公司

总经理：    孟  群

页码1/12

2.0  质量管理体系组织结构和职责

2.1集团公司质量管理体系组织结构图

集团公司总经理

管理者代表

主管副总经理

投资发展部

房

地

产

事

业

部

办

公

室

财

务

部

人力资源部

安

技

部

资产管理部

售

楼

中心

项

目

部

1

项

目

部

2

项

目

部

N

质量管理体系网络

生产经营管理架构

页码2/12

2.2质量管理职责

2.2.1 总经理

2.2.1.1制定和批准质量方针和质量目标，并确保方针和目标的落实。

2.2.1.2任命管理者代表。

2.2.1.3批准《质量手册》和主要程序文件。

2.2.1.4主持评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

2.2.1.5对质量管理体系的策划、建立、实施和改进予以承诺，宣传贯彻以

顾客为中心的企业宗旨，满足顾客及法律法规要求。

2.2.1.6组织策划公司中长期发展战略和年度经营管理目标，下达房地产

项目工程开发指令。依法授权公司工作人员代表其行使总经理职权。

2.2.1.7组织公司拟开发房地产投资项目的论证策划和重要营销合同、招标

文件、重要供方的评审。批准房地产工程项目的报审文件和总体设计方案。

2.2.1.8批准公司组织结构，任命职能部室负责人。批准组建项目部和售楼中心并指定负责人。批准各部门职责权限和岗位设置并保证部门间有效沟通。

2.2.1.9组织提供质量管理体系持续运行所需的资源，包括人、财、物、信息、技术等资源。

2.2.1.10主管副总经理协助总经理履行2.2.1.7和2.2.1.9质量管理职责。

2.2.2  管理者代表

2.2.2.1按照ISO9001：2000标准，组织协调质量管理体系的建立、实施、

保持和改进。

页码3/12

2.2.2.2定期向总经理报告质量管理体系运行情况，包括其业绩和改进需求。

2.2.2.3主持质量管理体系内部审核；组织领导管理评审的准备工作。

2.2.2.4协助总经理配置质量管理体系建立、运行和保持所需的资源。

2.2.2.5确保提高员工的质量意识，包括满足顾客要求意识的培养与落实。

2.2.2.6负责解释或者授权房地产事业部负责解释质量手册内容。

2.2.2.7负责质量管理体系有关事宜的外部协调和联络。

2.2.3 房地产事业部

2.2.3.1归口管理质量管理体系运行工作，在管理者代表领导下负责质量管理体系的建立、实施、检查和持续改进，指导工程项目管理部和职能部室质量管理体系运行，监督检查各部门质量管理体系的执行情况。包括:

1)组织有关部门起草和修订质量管理体系文件；

2)质量记录的归口管理；

3)公司质量总目标和各部门质量分目标策划会议的记录，汇总制定《各部门质量目标》；

4)统计质量总目标及质量分目标的有关指标和数据，提供公司领导班子考核公司和各部门质量目标的完成情况；

5)制定和实施质量管理体系年度内部审核计划，选拔和培训内部审核

员，组建内部审核组，保存内审记录。负责形成与管理评审记录和决议，跟踪督办管理评审所提出的工作；

6)对各部门质量管理体系运行情况进行巡查和记录；

页码4/12

7)根据顾客满意度调查的统计结果，组织有关部门落实顾客投诉问题

的解决措施；

8)统计汇总各部门的数据分析资料，组织评价持续改进的有效性；

9)组织制定质量管理体系改进计划和纠正预防措施，并负责跟踪验证。

2.2.3.2 执行公司《供方选择评定程序》、《经济合同管理程序》中规定的职责，组织制定和调整《合格供方名录》。

2.2.3.3执行《经济合同管理程序》中规定的职责，复核项目部草签的各项工程经济合同，复审工程竣工结算等工程项目文件。

2.2.3.4 执行《房地产开发统计管理制度》，归口管理集团的统计和资质年检工作。

2.2.3.5办理房地产存量资产的租售业务；如承担新开发商品房的销售任务，则负有售楼中心工作职能。

2.2.3.6执行《房地产开发档案管理制度》，归口分管和保存公司房地产开发档案和房地产存量资产档案。

2.2.3.7负责商品房销售以后顾客满意调查信息的收集。在质保期内对顾客反馈维修事项的意见进行协调处理，督查相关维修环节落实。

2.2.3.8在主管副总经理的领导下，指导工程项目部管理部的工程技术管理工作以及办理集团公司交办的其他工作。

2.2.4 办公室

2.2.4.1行政文件和质量管理体系文件的收发和控制管理。

页码5/12

2.2.4.2执行《印鉴使用管理制度》，履行印鉴管理职责。

2.2.4.3执行《房地产开发档案管理制度》，履行公司档案的统一管理职责。

2.2.4.4公司办公设施和工作环境的完善和管理，确保IT系统正常运行，

保障各部门充分完好的办公条件和整洁安全的工作环境。

2.2.4.5办理集团公司交办的其他工作。

2.2.5人力资源部

2.2.5.1制定与公司发展目标相适应的人力资源规划，按照各岗位资质要求

做好人力资源配备。归口管理各部门岗位职责的制定与调整工作。

2.2.5.2组织与质量管理体系有关的人员培训，包括新员工的质量管理体系教育，保存培训记录，统计培训学时，组织培训有效性评估，建立员工培训档案。

2.2.5.3公司人事、工资、社会保障基金和住房公积金的管理工作。

2.2.5.4公司管理干部的学历和专业技术资格管理工作。专业技术人员管理工作。

2.2.5.5办理集团公司交办的其他工作。

2.2.6投资发展部

2.2.6.1根据集团公司发展需要，组织并参与市场调研，定期或不定期提供综合性或专题调研报告，为集团公司房地产投资与开发决策提供依据。

2.2.6.2组织编制拟开发工程的项目建议书和可行性研究报告；负责项目总体计划实施过程的检查、协调与必要的修改完善工作；定期统计分析质量                                                      计划完成情况。

页码6/12

2.2.6.3配合工程项目管理部开展房地产开发工程前期工作。

2.2.6.4办理招商引资和项目服务工作。

2.2.6.5组织实施拟开发项目土地的竞买活动，并作好相关协调工作。

2.2.6.6负责办理集团公司交办的其他工作。

2.2.7  财务部

2.2.7.1执行国家会计准则、财务通则、会计核算制度和有关税法，制订并组织实施公司财务、成本和会计的管理办法。

2.2.7.2归口管理本公司的经济核算和成本管理工作。按制度规定进行各项

经济业务的会计核算，按时编报会计报表和成本计算表，及时准确反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.2.7.3为实施公司质量管理体系和房地产项目开发提供资金保障，科学合理的配置使用财力资源。

2.2.7.4负责对经济鉴证中介机构（包括工程造价咨询机构、会计师事务所、审计事务所等）的选择、评价、管理。

2.2.7.5按照本公司《财务管理制度》规定，办理工程价款支付和商品房、存量资产的销售和租赁收入核算业务。

2.2.7.6办理集团公司交办的其他工作。

2.2.8资产管理部

2.2.8.1泰达集团国有企业改革改制工作的归口管理部门。

2.2.8.2泰达集团长期股权投资和证券投资归口管理部门。

2.2.8.3 泰达集团不良资产清理和处置归口管理部门。

页码7/12

2.2.8.4代行泰达集团房地产的开发和销售等业务法律事务职能的归口管理部门。贯彻执行《法律事务工作管理制度》（泰达/作业09-01）。指导和检查集团公司各职能部室和所属企业正确运用国家与地方法律法规、办理与外聘律师事务所的业务衔接工作、协助各职能部室和所属企业参与法律诉讼、筹办设置企业总法律顾问和建立企业法律顾问工作机构等事宜。

2.2.8.5办理集团公司工商登记、变更登记和年检工作事项，管理泰达集团各企业注册商标、申报专利等无形资产和品牌建设事项。

2.2.9安技部

2.2.9.1宣传贯彻党和国家安全工作的方针政策和法律法规，在集团安全生

产委员会和主管副总经理的直接领导下组织制订泰达集团安全管理规章制度和安全生产年度工作计划并组织贯彻落实。

2.2.9.2贯彻执行《安全管理制度》（泰达/作业6.4-02）。检查落实集团公司与工程项目管理部安全生产第一责任人签订《安全生产责任书》、检查落实项目总代表与项目部员工签订《安全生产责任书》、检查落实工程项目管理部与施工总承包单位及其他直接与集团公司签订施工合同的施工单位签订《安全协议》。

2.2.9.3检查集团所属企业、职能部室和工程项目管理部等单位的安全生产工作，提出事故隐患和整改要求并负责跟踪整改措施的落实。

2.2.9.4组织召开集团安全工作会议、安委会会议和安全工作专题会议；与人力资源部协同组织安全教育与安全培训；组织协调安全生产事故的调查、处理与上报；编制安全措施计划和安全措施资金计划并负责监督考核其有效使                                                            页码8/12

用。

2.2.10工程项目管理部

2.2.10.1 工程项目管理部（以下简称“项目部”）是集团公司为履行房地产开发企业管理职责而设立的工程现场管理机构。项目部主办房地产开发建设的质量管理和工程技术管理等工作，是集团公司质量管理体系运行的基层单位。项目部办理或组织施工总承包单位、监理公司、工程造价咨询机构等参建方办理集团公司房地产开发的工程前期、工程施工直至工程竣工移交全部建造过程中的各项质量管理工作。工作项目部还应完成集团公司交办的其他工作。

2.2.10.2 项目部负责人，即集团公司总经理委任的房地产工程开发项目总代表人（简称项目总代表）。项目总代表领导项目部全面工作并对集团公司负责。项目部工作人员由集团公司派出人员组成，有的由集团公司委托的项目管理公司工作人员组成。

工程项目管理部

（项目总代表）

工程前期办公室

招标合同公办室办

施工管理办公室

综合业务办公室

页码9/12

2.2.10.3项目部内设工程前期办公室、招标合同办公室、施工管理办公室和

综合业务办公室等4个办事机构，分工办理项目部的各项业务。规模较小的开发项目，不具体设置上述办事机构，而设置相关工作岗位分工办理项目部的各项业务。

2.2.10.4工程前期办公室（以下简称“前期办”）职责

1) 办理与工程项目相关的各项政府审批手续。

2) 组织工程项目设计及勘察等前期工作。

3) 制定工程项目前期工作计划并组织实施。

2.2.10.5招标合同办公室（以下简称“合同办”）职责

1) 办理工程设计、监理、施工、采购等招标工作。确认工程造价咨询机构对于招标标底的核定意见。

2) 确认工程造价咨询机构对工程预算、供方报价单、工程结算和工程

拨款的核定意见。

3) 参加工程合同的谈判与草签；负责合同管理。

4) 会同施工办办理集团公司供给设备和主要建筑材料的采购和控制。

2.2.10.6 施工管理办公室（以下简称“施工办”）职责

1) 审批施工单位的施工组织计划并对其实施情况进行监督。

2) 审批监理公司的监理计划并对其实施情况进行监督。

3) 与设计、勘察、施工、监理、配套部门保持及时沟通和配合，保证现场施工安全有序进行。

页码10/12

4) 组织召开或协助监理公司组织召开工程现场会议；组织办理各阶段

工程验收、工程竣工验收及移交工作。

5）负责工程统计工作。

2.2.10.7 综合业务办公室（以下简称“综合办”）职责

1) 对项目部各办产生的全部工程项目文件归集、整理、保管并于工程

竣工后向城建档案馆等部门移交。

2) 办公设备和工作环境服务。

3) 代供方办理工程价款的拨付手续等。

2.2.11 售楼中心

2.2.11.1售楼中心系集团公司自行销售所开发的商品房而设立的销售服务机构。售楼中心执行集团公司的销售策略和销售总体方案，制订并执行销售计划。售楼中心的职责：

1）研究拟订集团公司销售策略、销售总体方案、销售计划等，经集团

公司批准后执行。办理商品房销售前的准备工作。

2）遵守《销售人员行为规范》，以人为本，为顾客提供全方位优质便捷的服务，确保整洁温馨的售楼环境和氛围。负责商品房销售合同的洽谈和签订，为顾客办理购房手续及贷款、入住的前期手续等。

3）负责收集销售前及销售中顾客满意度调查信息并向房地产事业部反馈，配合房地产事业部处理有关事项。

页码11/12

4）负责商品房销售统计工作。

5）办理集团公司交办的其他工作。

2.2.11.2售楼中心负责人为售楼中心主任。售楼中心主任由总经理任命，领导售楼中心全面工作并对集团公司负责。

2.3 其他管理职责

各部门除2.2规定的质量管理职责外，根据工作需要制定部门内各岗位的详细职责和要求，形成《岗位职责及资质要求》，经总经理批准后执行。

2.4公司最高管理层和各部门的质量管理工作职责所对应的质量管理体系要求条款，在以下《质量管理职能分配表》中予以划分：

页码12/12

| 序 号 | 要 求 条 款 | 质量管理体系 要 求 内 容 | 质 量 管 理 职 能 分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总 经 理 | 主管副总经理 | 管 理者代表 | 房地产事业部 | 办 公 室 | 人力资源部 | 投资发展部 | 财 务 部 | 资产管理部 | 安 技 部 | 工程 项 目 管理 部 | 售 楼 中 心 |
| 1 | 4.1 | 总要求 | ★ |  | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2 | 4.2.3 | 文件控制 | 〇 |  | 〇 | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 |
| 3 | 4.2.4 | 记录控制 |  |  |  | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ | 〇 |
| 4 | 5.1 | 管理承诺 | ★ |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 5 | 5.2 | 以顾客为关注焦点 | ★ |  | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ★ |
| 6 | 5.3-5.4.1 | 质量方针/质量目标 | ★ |  | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 7 | 5.4.2 | 质量管理体系策划 | ★ |  | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 8 | 5.5 | 组织结构、职责、权限与沟通 | ★ |  | ★ | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 9 | 5.6 | 管理评审 | ★ | 〇 | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 10 | 6.1-6.2 | 人力资源与培训 | 〇 | ★ | ★ | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |
| 11 | 6.3 | 基础设施 |  |  |  |  | ★ |  |  | 〇 |  |  | 〇 | 〇 |
| 12 | 6.4 | 工作环境 |  |  |  |  | ★ |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 13 | 7.1 | 产品实现的策划 | ★ | ★ |  | 〇 |  |  | ★ | 〇 |  |  | ★ | 〇 |
| 14 | 7.2 | 与顾客有关的过程 |  |  |  | ★ |  |  | 〇 | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | ★ |
| 15 | 7.3 | 设计和开发 | 〇 | ★ |  | 〇 |  |  | ★ | 〇 |  |  | ★ | 〇 |
| 16 | 7.4 | 采购 |  | ★ |  | ★ | 〇 |  | 〇 | ★ |  |  | ★ | 〇 |
| 17 | 7.5.1 | 生产和服务提供 |  | ★ |  | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | ★ |  | ★ | ★ | ★ |
| 18 | 7.5.3 | 标识和可追溯性 |  |  |  | 〇 | 〇 |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 19 | 7.5.4 | 顾客财产 |  |  |  | 〇 |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 20 | 7.5.5 | 产品防护 |  | ★ |  | 〇 |  |  |  |  |  |  | ★ | 〇 |
| 21 | 8.2.1 | 顾客满意度监控 | 〇 |  | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  | ★ | ★ |
| 22 | 8.2.2 | 内部质量审核 | 〇 |  | ★ | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  |
| 23 | 8.2.3 | 过程的监视和测量 |  | ★ |  | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | ★ | ★ | ★ |
| 24 | 8.2.4 | 产品的监视和测量 |  | ★ |  | ★ |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ |
| 25 | 8.3 | 不合格品控制 |  | ★ |  | ★ |  |  |  |  |  | 〇 | ★ | ★ |
| 26 | 8.4 | 数据分析 | 〇 |  | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 27 | 8.5 | 持续改进 | 〇 |  | 〇 | ★ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 说 明 |  |  | ★—代表主要责任部门 〇—代表相关责任部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

页码1/1

3.0   范围、引用标准、术语和定义

3.1范围

3.1.1 总则

本公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000标准建立质量管理

体系，在于确保稳定地提供满足顾客要求和适合法规要求的产品，并通过质量管理体系的有效运行，做到持续改进和预防不合格，从而达到增强顾客满意的目的。

本公司房地产开发的产品包括民用住宅、公用建筑、商业服务设施等。

3.1.2 应用

GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000质量管理体系要求，适用于本公

司房地产的开发和销售、租赁活动，但因本公司房地产建设工程项目的设计、施工、监理、配套等过程全部委托外包单位实施，没有 “监视和测量装置的控制”，所以7.6条款予以删减。

3.2 引用标准

本公司质量管理体系引用标准为：

GB/T19001－2000  idt  ISO9001：2000  质量管理体系要求

3.3术语和定义

采用ISO9000：2000 质量管理体系  基础和术语 中的术语和定义。

页码1/6

4.0    质量管理体系

4.1质量管理体系总要求

本公司房地产的开发和销售、租赁活动按照GB/T19001-2000  idt  ISO9001：2000标准建立质量管理体系，形成质量管理体系文件并严格按照文件实施和保持，持续改进其有效性。

4.1.1本公司建立质量管理体系遵循以下八项质量管理原则：

1）以顾客为关注的焦点            5）管理的系统方法

2）领导作用                      6）持续改进

3）全员参与                      7）基于事实的决策方法

4）过程方法                      8）与供方互利的关系

4.1.2为使本公司房地产的开发和销售质量管理体系的有效实施和保持，应做到:

4.1.2.1识别质量管理体系所需要的过程及其在组织内的应用。

4.1.2.2确定这些过程的顺序和作用。

4.1.2.3确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法。

4.1.2.4确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和监控。

4.1.2.5测量、监控和分析这些过程。

4.1.2.6实施必要的措施以实现过程所策划的结果和持续改进。

4.1.3本公司房地产开发活动有以下业务选择外包方式：项目管理公司、设

页码2/6

计、监理、施工总承包、配套工程、物业管理、工程造价咨询及法律顾问等，按照《供方选择评定程序》，《经济合同管理程序》,《工程项目过程管理程序》予以控制。

4.2质量管理体系文件要求

4.2.1本公司房地产的开发和销售质量管理体系文件包括质量手册、程序文件、作业文件和质量记录等4个层次。文件层次如下图所示：

程 序 文 件

质量

手册

层次1

层次2

层次3

作  业  文  件

层次4

质   量   记   录

4.2.1.1质量手册

质量手册规定了本公司房地产的开发和销售的质量方针和质量目标，概括描述本公司房地产的开发和销售质量管理体系的各个过程和各部门的质量管理职责，是本公司建立质量管理体系的纲领性文件。

1）本公司质量手册第1版，由管理者代表组织编写，经总经理批准后发布实施。

页码3/6

2）根据本公司的具体情况，没有“监视和测量装置的控制”过程，对

7.6条款予以删减。删减理由已在本质量手册3.1.2条款予以说明。

3）质量手册描述了过程顺序、过程相互关系和相关程序的引用。程序文

件描述了每个过程的具体实施途径。作业文件描述了程序文件所涉及的过程细节。

4）质量手册由集团公司办公室统一编号、发放和控制管理。

5）为使质量手册内容与ISO9001：2000标准条款内容相对应，本质量手册从4.0开始章节号与ISO9001：2000标准条款号完全一致。

4.2.1.2程序文件

程序文件规定进行某项活动或过程的途径。程序文件共计18个；包括ISO9001：2000标准中要求必有的程序文件和本公司根据房地产开发活动的

具体情况为控制过程的有效运作所制定的程序文件。

4.2.1.3作业文件

作业文件包括管理性作业文件和工程项目文件两大类。管理性作业文件包括程序文件实施细则、公司规章制度和规范、法律法规和质量记录一览表等。工程项目文件包括随着工程项目开发进展而形成的可行性研究报告、政府批件与信函、工程会议记录、工程图纸、工程合同、招投标文件，还包括商品房租售活动中形成的商品房买卖合同、存量房产租赁合同等资料。管理性作业文件及工程项目文件包括的具体文件范围见各分类目录。

4.2.1.4质量记录

质量记录包括ISO9001：2000标准中要求必须有的记录和本公司房地产开发质量管理体系所需要的记录表单。具体质量记录见汇编目录。

页码4/6

4.2.1.5质量手册、程序文件和管理性作业文件统称体系管理性文件。

4.2.2.《质量手册与程序文件的引用关系表》：

| 序号 | 质量手册章节 (idt ISO9001：2000要求条款) | 程 序 文 件 名 称 | 程序文件编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.2.3 | 体系管理性文件控制程序 | 泰达/程序-01 |
| 2 | 4.2.3 | 工程项目文件控制程序 | 泰达/程序-02 |
| 3 | 4.2.4 | 记录控制程序 | 泰达/程序-03 |
| 4 | 5.6 | 管理评审程序 | 泰达/程序-04 |
| 5 | 6.1 6.2 | 人员配备及培训程序 | 泰达/程序-05 |
| 6 | 7.1 | 房地产开发策划工作程序 | 泰达/程序-06 |
| 7 | 5.2 6.4 7.2 7.5 | 商品房销售管理程序 | 泰达/程序-07 |
| 8 | 5.2 7.2 7.5 | 存量房产租售管理程序 | 泰达/程序-08 |
| 9 | 7.4 | 供方选择评定程序 | 泰达/程序-09 |
| 10 | 7.4 | 经济合同管理程序 | 泰达/程序-10 |
| 11 | 7.5 | 工程项目前期工作程序 | 泰达/程序-11 |
| 12 | 7.5 | 工程项目过程管理程序 | 泰达/程序-12 |
| 13 | 7.5 8.2.4 | 工程竣工验收及移交程序 | 泰达/程序-13 |
| 14 | 5.2 8.2.1 | 顾客满意度监控程序 | 泰达/程序-14 |
| 15 | 8.2.2 | 内部质量审核程序 | 泰达/程序-15 |
| 16 | 8.2.3 8.2.4 | 过程和产品的监视 和测量程序 | 泰达/程序-16 |
| 17 | 8.3 | 不合格控制程序 | 泰达/程序-17 |
| 18 | 8.5.2 8.5.3 | 纠正和预防措施管理程序 | 泰达/程序-18 |

页码5/6

4.2.3文件控制

4.2.3.1质量管理体系文件发布必须经过总经理批准，必要时对文件进行评

审与更新，并再次通过批准。确保文件的有效性和适宜性，确保使用场所得到有效版本的适用文件。

4.2.3.2在管理者代表的领导下，房地产事业部组织质量管理体系文件内容修订与版本更新。

4.2.3.3质量管理体系文件要标明版本、修订状态及“受控”标识，执行《印鉴使用管理制度》。应确保文件清晰，易于识别和检索。

4.2.3.4本公司使用外来文件，包括《法律法规一览表》中规定的法律法规文件，必须审核其适用性，得到管理者代表批准后，纳入受控文件管理。

4.2.3.5文件的发放应做签收记录，文件使用部门应妥善保管受控文件。作废文件应及时收回，收回的旧文件应立即销毁，如需保留应加盖“作废”印章。

4.2.3.6文件可为不同媒体，非纸张文件在具体使用时，应建立适宜的管理制度。

4.2.3.7集团公司办公室负责体系管理性文件的发放与管理。

4.2.3.8集团公司职能部室、工程项目管理部、售楼中心负责本部门工程项目文件的编制、发放、归集、装订、保存与移交。

4.2.3.9房地产事业部执行《房地产开发档案管理制度》负责组织和办理工程项目文件的归档管理工作。

4.2.3.10与文件控制相关的程序文件和作业文件：

1）《体系管理性文件控制程序》（泰达/程序-01）

页码6/6

2）《工程项目文件管理程序》（泰达/程序-02）

3）《印鉴使用管理制度》（泰达/作业01-01）

4）《法律法规一览表》（泰达/作业01-02）

5）《房地产开发档案管理制度》（泰达/作业02-01）

4.2.4记录控制

对质量管理文件体系所要求的质量记录予以控制并保持，以提供实际运行时符合质量管理体系文件要求和质量管理体系有效运行的证据。

4.2.4.1各部门负责本部门所使用的质量记录表格的设计与修改，经管理者

代表批准后由集团公司办公室纳入质量管理体系文件。

4.2.4.2房地产事业部规定质量记录编号、标识、保存、检索及失效处理的控制办法。

4.2.4.3各部门应确保所负责的质量记录在规定的保存期限内保存完好，并便于识别和检索。质量记录的保存部门及保存期限执行《质量记录一览表》中有关规定。

4.2.4.4质量记录的失效处理必须得到记录责任部门负责人的批准。

4.2.4.5与质量记录相关的程序文件和作业文件：

1）《记录控制程序》（泰达/程序-03）

2）《质量记录一览表》（泰达/作业03-01）

页码1/5

5.0     管理职责

5.1管理承诺

集团公司总经理通过以下活动对建立和实施房地产的开发和销售质量管理体系以及持续改进保持质量管理体系有效性做出的承诺提供证据：

5.1.1本公司通过会议、培训、内部沟通的各种形式向员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性（质量手册5.2  5.5.3  7.2条款）；

5.1.2制定本公司质量方针和质量目标(质量手册5.3  5.4.1条款)；

5.1.3进行管理评审，使本公司质量管理体系持续改进(质量手册5.6条款)；

5.1.4人力资源、设备设施和环境充分满足房地产开发管理和销售、租赁服务的需求，确保开发产品和服务质量达到顾客要求(质量手册6.1-6.4条款)。

5.2以顾客为关注的焦点

5.2.1集团公司以增强顾客满意度为目标，确保顾客的要求得到确认并予以满足。包括顾客提出的要求和顾客虽未明示，但已知预期用途所必须满足的要求。相关法律、法规的要求都应确认和满足。

5.2.2定期收集和分析顾客对本公司房地产开发产品和服务是否满意的信息，测量顾客满意的程度，采取相应的措施，及时解决顾客反馈的意见和问题，确保达到顾客满意，并不断提高顾客满意度。

5.2.3与以顾客为关注的焦点相关的程序文件：

1）《商品房销售管理程序》（泰达/程序-07）

2）《存量房产租售管理程序》(泰达/程序-08)

页码2/5

3）《顾客满意度监控程序》（泰达/程序-14）

5.3 质量方针

5.3.1总经理通过本质量手册1.0章1.1发布本公司的质量方针：追求卓越，服务社会。

5.3.2 质量方针与本公司的经营宗旨相一致；

5.3.3质量方针包括了满足顾客和法律法规要求以及持续改进质量管理体系有效性的承诺；

5.3.4 质量方针为制定和评审质量目标提供框架；

5.3.5 质量方针应使全体员工理解，并贯彻执行；

5.3.6 总经理定期组织质量方针适宜性的评审。

5.4策划

5.4.1质量目标

5.4.1.1总经理通过本质量手册1.0章1.2发布本公司的质量总目标。

5.4.1.2参与本公司房地产开发活动的各部门都应建立可测量的质量分目标，质量分目标应体现和烘托房地产开发产品和服务质量总目标的内容，并确保与质量方针相一致。各部门质量分目标载于《各部门质量目标》作业文件，经管理者代表审核和总经理批准后执行。

5.4.1.3总经理定期组织质量目标评审和修订，体现持续改进的宗旨。

5.4.2质量管理体系策划

5.4.2.1为实现公司的质量方针和质量目标及本公司质量手册4.1质量管理体系有关要求，对本公司房地产的开发和销售质量管理体系的过程和持续改进进行策划，确保各项工作落实到各部门或全体人员并确保完成。质

页码3/5

量管理体系策划工作至少每年进行一次。

5.4.2.2总经理或管理者代表主持公司的质量管理体系策划，建立和定期修订质量目标。各部门参与质量管理体系策划，房地产事业部做好策划会议记录。具体的策划结果要纳入质量管理体系文件，并发布执行。

5.4.2.3各部门负责集团公司质量总目标和部门质量分目标的实施，按月统计质量目标完成情况，统计数据报送房地产事业部。房地产事业部汇总公司质量总目标和各部门质量分目标完成情况，每季度报告管理者代表和总经理。

5.4.2.4管理者代表协调质量目标的修订和完善。对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

5.5职责、权限和沟通

5.5.1各部门职责和权限

5.5.1.1公司总经理通过本质量手册2.0《质量管理体系组织结构和职责》确定公司的组织结构，并赋予各部门职责和权限，明确部门之间相互关系。

5.5.1.2各部门按其职权办理日常工作，并与相关部门配合。各部门主要业务工作流程的顺序和接口，以及管理信息输入、输出的要求，在本质量手册和相关的程序文件中作了规定。

5.5.1.3各部门制定本部门员工的岗位职责，并由人力资源部修订确认汇总为《岗位职责及资质要求》（泰达/作业5.5-01）文件，经管理者代表审核、

总经理批准后执行。

5.5.2管理者代表职责和权限

公司总经理通过本质量手册	0.2《管理者代表任命书》任命管理者代

页码4/5

表，并赋予管理者代表建立与保持质量管理体系的职责。

5.5.3内部沟通

5.5.3.1公司总经理每月通过例会或根据需要即时召开办公会议，下达工作指令，听取各部门工作汇报，对公司当前的主要任务进展情况以及所遇到的问题进行讨论。各部门每月编写月报，总结本月工作情况，上报集团公司领导审阅。

5.5.3.2项目部针对工程项目进度和质量情况，适时召开“工程协调会”，除项目部成员参加外，根据需要也可通知施工单位、监理公司等有关人员参加，协调解决影响工程进度和质量存在的问题，确保工程顺利进行。

5.5.3.3售楼中心和房地产事业部以及各部门收集到的顾客投诉和反馈，应

及时反馈到项目部，项目部要及时予以分析解决。

5.5.3.4各部门应针对相关供方存在的问题进行沟通，涉及到工程施工的问题反映到项目部后，项目部及时向有关供方反馈。

5.5.3.5各部每月进行统计质量目标完成情况，，报房地产事业部汇总。

5.5.3.6各部门内部、部门之间及部门与上级领导之间针对日常工作，可使

用碰头会、看板、书面简报、工作报表等方式做到及时沟通。应广泛使用

包括互联网、电子邮件在内的各种联系方式，快速传递信息。

5.6 管理评审

5.6.1公司总经理每年主持召开公司的管理评审会议，以确保质量管理体系

持续的适宜性、充分性和有效性。如遇公司的组织机构有较大变化或外部

因素要求时可适时召开。管理评审应包括评价质量方针和质量目标的内容。

5.6.2管理者代表负责组织管理评审的准备工作，各部门提供所需的管理评

页码5/5

审资料以及提出改进建议，评价公司质量管理体系改进的需要。管理评审应执行《管理评审程序》。

5.6.3管理评审的输入包括：

5.6.3.1内部审核结果；

5.6.3.2顾客的反馈意见；

5.6.3.3过程的业绩和产品的符合性；包括项目总体计划的实施情况；

5.6.3.4预防和纠正措施的落实情况；

5.6.3.5以往管理评审提出问题的跟踪措施；

5.6.3.6可能影响质量管理体系的变更；

5.6.3.7持续改进的建议。

5.6.4管理评审的输出包括：

5.6.4.1保持质量管理体系及其过程有效性的改进措施；

5.6.4.2与顾客要求有关的产品改进措施；

5.6.4.3实施改进所需的资源要求。

5.6.5房地产事业部负责“管理评审记录”，编写“管理评审报告”，经管

理者代表审核，总经理批准后下发执行。

页码：1/3

6.0     资源管理

6.1资源提供

为实现和改进公司房地产的开发和销售质量管理体系的各个过程并持续运行，满足顾客要求，达到顾客满意，公司总经理应及时组织并提供所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、信息资源等各方面。

6.2人力资源

6.2.1人力资源配置

人力资源部负责组织各部门编制《岗位职责及资质要求》，明确每一个岗位工作人员的学历、培训、技能和工作经历的具体要求，并根据公司发展目标的需要，在管理者代表领导下，会同各部门制定《人员需求计划》经过集团总经理办公会批准后，实施人员的招聘和调整。

6.2.2能力、意识和培训

6.2.2.1公司根据当前工作需要和长远发展目标，对员工应进行相应的培训，确保与质量管理体系有关的所有人员都具备所从事工作必需的能力或资格。

6.2.2.2各部门申报培训的需求，人力资源部编制《年度培训计划》并经集团公司批准后组织实施。人力资源部保存培训记录，建立员工培训档案，对培训的有效性进行评估，确保实现预定的培训目标。

6.2.2.3培养员工为实现质量目标及公司整体发展目标而努力贡献的意识。

6.2.2.4 与人力资源能力、意识和培训相关的程序文件和作业文件：

页码2/3

1）《人员配备及培训程序》（泰达/程序-05）

2）《岗位职责及资质要求》（泰达/作业5.5-01）

6.3 基础设施

6.3.1基础设施定义

确定、提供并维护公司组织开展房地产开发项目建设、销售、租赁等管理活动所必需的设施设备；包括：工作场所、销售场所及相关设施；办公设备、IT设备、网络系统；支持性服务：如交通运输工具等。

6.3.2集团公司办公室归口管理公司基础设施

集团办公室负责公司各部门、项目部、售楼中心设施设备的配置与管理，建立台帐，负责与所在写字楼物业管理单位进行联络，确保公司的工作场所符合使用要求。负责办公用计算机系统及附属设备的管理，制定计算机维护保养和定期杀毒的有关管理制度，并监督各部门执行。

6.4 工作环境

6.4.1集团公司办公室负责管理公司各部门工作环境，各部门要主动协助，营造文明有序的办公环境，以提高企业形象。

6.4.2 项目部负责监督检查工程施工现场的环境管理，对影响安全存在事故隐患、污染环境、噪声扰民等情况及时向施工单位提出，要求其限期整改，确保良好文明的施工环境。

6.4.3售楼中心的环境体现在销售服务水平，售楼中心应布置良好的顾客接

页码3/3

待场所，使顾客感到舒适愉快、环境优雅，租售服务人员要注重礼仪规范，

给予顾客优质的服务，促进销售租赁工作的开展。

6.4.4与基础设施和工作环境相关的程序文件和作业文件：

1）《商品房销售管理程序》（泰达/程序－07）

2）《办公设施管理制度》（泰达/作业6.3－01）

3）《环境管理制度》（泰达/作业6.4－01）

4）《安全管理制度》（泰达/作业6.4－02）

页码1/13

7.0    产品实现

7.1产品实现的策划

7.1.1投资发展部会同有关部门进行广泛的市场调研，寻找符合市场需求和集团公司投资发展战略的房地产开发项目源，经遴选提出进行投资开发项目的建议，编写《投资项目建议书》。

7.1.2《投资项目建议书》经过集团总经理办公会议研究确认。集团公司责成投资发展部会同有关部门按照政府部门的立项程序要求组织该房地产开发项目可行性研究并形成《项目可行性研究报告》。

7.1.3《项目可行性研究报告》经过集团总经理办公会议研究批准。总经理办公会议提出并确定拟开发项目的项目总体计划（即：质量计划）的主要内容。

7.1.4项目总体计划的主要内容包括：

7.1.4.1拟开发工程项目质量目标和其他有关要求；

7.1.4.2拟开发工程项目预计工期目标；

7.1.4.3 拟开发工程项目项目部组建方式；外委项目管理公司预选目标或者自行组建项目部的项目总代表及主要成员的目标人选；

7.1.4.4拟开发工程项目预计投资额；公司自有资金准备以及其他建设资金筹措渠道方案；

7.1.4.5拟开发工程项目需占用土地资源的基本情况等。

页码2/13

7.1.5投资发展部负责项目总体计划实施过程的检查与协调，随时向总经理报告计划的实施情况并在管理评审上予以报告，如遇到问题不能按计划进行时，投资发展部予以协调解决或修改。修改项目总体计划必须经总经理批准。

7.1.6与本章产品实现的策划相关的程序文件：

《房地产开发策划程序》（泰达/程序－06）。

7.2与顾客有关的过程

对顾客购房和租房的要求条件予以确认和评审，确保满足合同约定及国

家和地方有关法律法规的要求。

7.2.1与产品有关要求的确定

7.2.1.1售楼中心及房地产事业部在房地产销售或租赁前进行宣传推广及顾客意向调查。将顾客的合理要求反映到项目部，以便及时改进工程设计方案。

7.2.1.2编制招商及销售计划，由专人负责接待顾客咨询。在洽谈过程中识

别确认顾客的要求。

7.2.1.3在与顾客签订的合同中明确表述顾客明示的要求及顾客未明示但本公司必须满足有关法律、法规的要求和附加条件。

7.2.2与产品有关要求的评审

7.2.2.1售楼中心和房地产事业部分别负责对顾客购租商品房和存量房产的要求进行评审，对顾客以口头等非文件形式提供的购租要求，也应进行

页码3/13

确认或评审。评审应在与顾客签订合同之前进行并确保：

1）所有的购买或租赁要求得到确定。

2)与以前合同或协议表述不一致的要求内容均已解决。

3)本公司有能力满足合同规定的要求。

7.2.2.2公司各相关业务部门对合同草案进行审核会签，以确认公司的人力、财力、物力等综合能力可以满足合同的要求，会签意见应记录存档。

7.2.2.3合同、协议在各部门会签过程中所提出的修改建议，由售楼中心或房地产事业部与顾客沟通。当销售和租赁合同内容被双方确认后，由总经理或授权代表签署销售或租赁合同。

7.2.3顾客沟通

7.2.3.1售楼中心和房地产事业部分别负责与商品房和存量房产的顾客进行沟通，为顾客办理购租手续。处理顾客的各种业务问讯和合同执行中的有关问题，包括合同的修改等。

7.2.3.2当顾客提出合同更改要求时应及时进行评审，并通知到相关部门。如经评审本公司不能满足顾客对公建项目（定制产品）的特殊要求时，售楼中心要及时回复有关顾客。

7.2.3.3售楼中心和房地产事业部在售前、售中认真听取顾客意见，调查顾

客满意度，接收顾客反馈意见，及时处理顾客投诉。在售后集团公司委托物业管理公司执行与顾客的沟通。

7.2.3.3与顾客有关的过程相关的程序文件：

页码4/13

1）《商品房销售管理程序》（泰达/程序－07）

2）《存量房产租售管理程序》（泰达/程序－08）

3）《顾客满意度监控程序》（泰达/程序－14）

7.3设计和开发

7.3.1  设计和开发的策划

7.3.1.1 集团公司通过房地产事业部向项目部提出拟开发项目设计和工程前期工作要求。

7.3.1.2项目部采用招投标方式确定设计单位。设计单位在规划部门的初步规划原则指导下进行拟开发工程项目设计工作并形成规划设计方案；规划设计方案包括：总平面图初步设计方案、单体建筑设计方案、消防、人防、大小配套、教育、环保等设计方案。

7.3.1.3集团公司聘请有关技术专家评审、验证拟开发工程项目规划设计方案；集团公司确认的规划设计方案申报政府规划部门批准。

7.3.1.4与本章设计和开发的策划相关的程序文件：

《工程项目前期工作程序》（泰达/程序－11）

7.3.2 设计和开发的输入

7.3.2.1项目部根据政府规划部门批准的规划设计方案，向中标设计单位下达《设计任务委托书》；

7.3.2.2由项目部与中标设计单位及时沟通，如有不适宜或不充分的情况时，双方协商解决。

页码5/13

7.3.3 设计和开发的输出、评审和验证

7.3.3.1工程项目规划设计、施工图设计和开发的输出全部由委托的设计单位完成，本公司作为设计成果的接受者。设计单位根据《设计任务委托书》要求向本公司提供设计输出。

7.3.3.2施工图设计文件申报市建委设计审核处审查，经市建委设计审核处审查同意后，向本公司下发《天津市建设工程施工图设计文件审查批准书》。

7.3.3.4项目部会同监理公司和施工单位参与不同阶段的设计评审和验证，提出改进意见并向设计单位反馈。在施工之前，项目部组织监理、设计、施工单位对施工图纸进行会审并向施工单位进行设计交底；如果设计存在不完善之处，责成设计单位予以完善。在施工过程中如发现问题时，施工单位以《设计洽商记录》形式或项目部以集团公司公文形式提出修改意见申报设计单位，由委托设计单位实施设计变更。

7.3.3.5与本章设计和开发的输出、评审和验证相关的程序文件：

1）《工程项目前期工作程序》（泰达/程序－11）

2）《工程项目过程管理程序》（泰达/程序－12）

7.3.4 设计和开发的确认

7.3.4.1分项工程、分部工程、单位工程竣工时，在政府质量监督部门监督下，项目部会同监理、设计、勘察、施工等参建方进行工程验收，填写政府质量监督部门规定的验收单，作为本公司对设计和开发的确认。

页码6/13

7.3.4.2根据分项工程、分部工程、单位工程竣工验收的评定结果，视综合情况确认项目工程总体质量等级。项目部到建设行政主管部门办理建设工程竣工验收备案手续，取得《竣工验收备案通知书》，设计和开发得到最终确认。

7.3.5设计和开发的更改控制

7.3.5.1 设计和开发的更改由委托设计单位实施，由设计单位更改后，将更改的设计方案或设计图纸做出修改标识，交本公司项目部。项目部下发修改后的设计文件时沿用设计单位的修改标识，并做好发放记录，执行《工程项目文件控制程序》。

7.3.5.2 在施工过程中，如果需要进行一般性的设计变更时，由项目部会同监理、施工单位与设计单位协商解决并填写《设计洽商记录》。               7.3.5.3在施工过程中，如果需要发生重大的设计变更时，项目部组织设计单位和其他参建方进行评审，形成一致意见后，将设计变更方案报经集团公司总经理/主管副总经理批准，项目部以公文形式将集团公司批准意见通知设计单位，由设计单位实施设计变更。

7.3.5.4与本章设计和开发的更改控制相关的程序文件：

1）《工程项目文件控制程序》（泰达/程序-02）

2）《工程项目前期工作程序》（泰达/程序-11）

3）《工程项目过程管理程序》（泰达/程序-12）

4）《供方选择评定程序》（泰达/程序-09）

页码7/13

7.4 采购

对向本公司提供产品和服务的供方进行选择、评定和控制，使供方产品和服务符合本公司房地产开发的质量需求，确保本公司产品和服务的质量水平。

7.4.1 采购过程

7.4.1.1本公司对于供方的选择、评定和控制等采购过程采用公开招标和本公司择优评定两种方式进行。本公司公开招标活动由总经理/副总经理授权进行。

7.4.1.2 采购的招标工作由项目部在工程造价咨询机构/招标代理机构的协助下，项目部按照天津市和天津开发区有关规定及本公司《供方选择评定程序》、《经济合同管理程序》和《合格供方名录》的规定办理。

7.4.1.3 各部门在与供方履行合同过程中，根据《供方选择评定程序》《经济合同管理程序》有关规定对供方进行监督和定期评价，对长期诚信合作的合格供方建立固定的互利合作关系，纳入《合格供方名录》；对不符合要求的供方应按合同规定追究其应负责任或取消其合格供方资格。

7.4.2采购信息

7.4.2.1本公司的供方及供方提供的产品和服务采购信息源于本公司房地产开发和销售活动的客观需要。工程项目建设过程中的供方和供方提供的产品与服务以及集团公司供给设备和主要建筑材料的采购信息源于经批准的施工图设计。

页码8/13

7.4.2.2项目部每月初编制采购和招标计划报房地产事业部备案。集团公司

通过制定《合格供方名录》和经过两级内部程序订立经济合同的方式确认各部门的供方及采购行为。

7.4.3  采购产品的验证

7.4.3.1 各单位按照《过程和产品的监视和测量程序》对房地产开发工程项目建设过程中各自分管的供方及其产品或服务进行监督验证。

7.4.3.2项目部对其负责采购的集团公司供给设备和主要建筑材料会同监理公司进行验收并办理向施工单位的移交手续。若有必要到供方的生产现场对其产品进行验证时，应在采购合同中对拟验证事项的安排和产品放行方式做出规定。

7.4.3.3与采购相关的程序文件：

1）《供方选择评定程序》（泰达/程序-09）

2）《经济合同管理程序》（泰达/程序-10）。

3）《过程和产品的监视和测量程序》（泰达/程序－16）

7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

对房地产开发工程前期准备、工程施工建设过程、工程造价、工程竣工

验收和移交、销售租赁服务进行控制，以提供符合质量目标的建筑产品。

7.5.1.1  工程项目前期准备

页码：9/13

项目部按照《工程项目前期工作程序》向政府有关主管部门办理工程项目开发前期的报审和取证工作，必要时投资发展部予以配合。工程项目前期准备主要包括：编制项目立项申请并取得立项批复；公开招标确定设计单位并完成施工图设计；向有关主管部门申请办理国有土地使用证、选址意见书、建设用地规划许可证、工程项目规划许可证、施工许可证、年度投资计划、建筑管理机构资格认证书、墙改基金报建、消防、人防、大小配套、教育、环保、国家安全批复意见等。

7.5.1.2  工程施工建设过程

1)项目部按照《工程项目过程管理程序》对公开招标确定的施工总承包单位、监理公司、工程造价咨询机构的工作实施监督管理。监理公司负责对施工单位和其他供方的产品和服务质量、工程进度、设备和建筑材料质量、分部分项工程验收、隐蔽工程质量、施工现场管理以及安全生产实施全过程的质量监督与质量管理。

2) 在工程造价咨询机构审核无误的基础上，项目部确认供方申报的工程预算、供货报价、招标标底、工程结算等，与供方谈判并草签合同，编制采购计划并组织实施。

3) 遵照“按合同、按计划、按进度、按程序”的拨款原则，施工单位和设备供应厂家填报《工程款申请单》，经监理公司和项目部复核确认后到集团公司财务部办理工程拨款手续。

页码10/13

4) 项目部负责对设计、监理、工程造价咨询机构、施工总承包单位、设备供货厂家、配套工程施工单位等供方表现进行评价，作为日后调整《合格供方名录》的参考依据。

5)项目部负责工程统计工作，按月向房地产事业部报告质量分目标完成情况。同时每月向集团公司报告工程进度和项目部其他工作情况。

6）为了控制工程造价和顾客满意，本公司制定《房地产开发成本管理制度》，进行工程成本预测和目标成本管理，核算和控制工程成本耗费。在目标成本的基础上，编制本公司和有关部门降低成本计划。工程成本核算按照《房地产开发企业会计制度》结合集团实际进行。

7.5.1.3工程竣工验收及移交

- 本公司制订《工程竣工验收及移交程序》指导工程竣工验收和移交工

作。在政府质量监督部门的监督下，项目部组织设计、勘察、施工、监理等参建单位联合进行工程初步验收。 对工程初步验收中发现的不合格项，项目部责成监理公司监督有关施工单位及时整改。

2) 工程初步验收合格后，项目部向政府质量监督部门申请工程竣工验收。申办政府建设行政主管部门颁发的《竣工验收备案通知书》，确认工程项目总体质量等级。取得《竣工验收备案通知书》和天津市房管局颁发的每幢楼房单体的《天津市新建住宅商品房准许使用证》，方可办理移交和入住手续。

3）工程竣工验收合格后，由项目部与委托管理物业公司在交接过程中共

页码11/13

同对竣工项目进行复验，对复验中发现的质量缺陷，由项目部组织施工单位进行维修。维修合格后，移交工程资料。

7.5.2提供租售服务过程的确认

7.5.2.1售楼中心和房地产事业部分别负责公司自销商品房的销售业务和存量房产的租售业务。为增进顾客满意，本公司对商品房和存量房产的租售服务过程进行控制和过程确认。

7.5.2.2从事租售业务的工作人员应当经过专业培训，经考核合格后持证上岗。租售业务工作人员应遵守集团公司制订的《销售人员行为规范》，主动与顾客沟通，调查顾客的满意度，耐心听取和及时反馈顾客意见并给予解释或解决，不断增强顾客满意。

7.5.2.3售楼中心应保持环境优雅、标识清楚、接待热情、细致周到。售楼中心主任对各项服务工作程负有监督检查职责，发现问题及时纠正，不断改善和提高服务质量。

7.5.2.4与本章提供租售服务过程的确认相关的程序文件和作业文件：

1)《商品房销售管理程序》（泰达/程序-07）、

2)《存量房产租售管理程序》（泰达/程序-08）

3)《顾客满意度监控程序》（泰达/程序-14）。

4)《销售人员行为规范》（泰达/作业07-01）

7.5.3标识和可追溯性

页码12/13

根据房地产的开发和销售质量管理的需要，对房地产的开发和销售活动全过程采用适宜的方法识别集团公司开发建设的商品房，在有可追溯性要求的场合，集团公司设置并控制唯一性的标识。

7.5.3.1 产品标识和检验状态标识

1）为区别事物界线，防止混用、误用现象，工程项目施工总承包单位与分包单位、监理公司、配套施工单位对施工现场的物料设备的名称、规格、数量和检验状态以不同标牌进行标识。项目部负责落实和监督检查。

2)为保证安全有进行序施工作业，现场的各工作区域设置明显标牌。

3)本公司各部门对工程项目文件和质量记录标注该项目的编号标识，以便于检索和追溯。

4)工程验收合格后，对房屋、道路依国家/地方政府规定制作标牌。

5)售楼中心及房地产事业部应对租售的广告、楼书、楼盘及样板间等

做好集团公司和商品房的相应标识。销售人员佩带标识明显的胸卡。

7.5.3.2可追溯性

1)项目部根据相关记录和标识，追溯施工及验收过程中发现的不合格工程的责任单位，及时通知施工总承包单位或其他供方分析不合格项原因，并予以纠正改进。

2)售楼中心和房地产事业部对房屋租售服务中顾客不满意项，根据相关标识和记录，追溯责任者，并及时分析，制定解决措施。

7.5.4顾客财产

本公司制定《商品房销售管理程序》指导商品房销售活动。在商品房销

页码13/13

售过程中，妥善保管顾客委托的证件及财产，满足顾客要求，提供优质便捷服务。

- 识别验证顾客财产的符合性，并作记录。

2) 对顾客委托的证件及财、物进行识别验证后妥善保管。

3) 发生顾客委托资料异常情况，及时与顾客沟通并做好记录。

4) 代为顾客保管的证件资料，在办理完毕相关事宜后，应及时返还给

顾客，并做好返还记录。

7.5.5产品防护

7.5.5.1在工程施工过程和竣工验收及移交前，由施工单位负责建筑物、材料、设备和配套设施的防护工作，项目部予以检查监督，发现问题及时通知责任单位改进。

7.5.5.2本公司未售出的商品房，由委托的物业公司予以防护。

7.5.5.3在工程项目竣工验收及移交顾客或物业公司后，如发现工程质量问题，在保修期内由项目部通知施工单位或委托的维修部门负责维修，在保修期外由委托的物业公司组织维修。

7.6监视和测量装置的控制

本公司负责房地产开发的投资及管理，在工程建设过程中，全部委托

施工单位进行施工，委托监理公司在现场监督及检查施工质量，对监视和测量装置的控制由施工单位或监理公司等委托单位负责，因此本公司对标准条款7.6章节进行删减。

页码1/8

8.0    测量、分析和改进

8.1 总则

为证实本公司所开发房地产的符合性, 确保质量管理体系的符合性，并持续改进质量管理体系的有效性，对以上三方面符合性或有效性所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划并有效实施，包括采用适用的统计技术。

8.2 监视和测量

8.2.1 顾客满意

8.2.1.1 本公司制定《顾客满意度监控程序》对顾客是否满足其要求的感受的有关信息进行监视，以作为质量管理体系业绩的一种测量。

8.2.1.2本公司开发建设的房地产工程项目在售前、售中、售后及租赁过程中对顾客满意信息进行收集、测量及监控。

8.2.1.3在房地产售前、售中由售楼中心负责征集、测量及汇总顾客满意度信息。

8.2.1.4在房地产交付使用后，委托物业管理公司进行顾客满意度的调查，调查结果由物业管理公司转交房地产事业部。

8.2.1.5在工程施工及商品房租售过程中，售楼中心、物业管理公司或其他部门如接到顾客反馈的意见时，应及时反馈项目部，由项目部负责安排解决。

8.2.1.6在房地产交付使用后，各部门接到顾客反馈意见或投诉时，及时报

页码2/8

告房地产事业部。在保修期内由项目部负责安排施工单位或委托的维修公司解决；在保修期外，由物业管理公司负责安排解决。

8.2.1.7房地产事业部负责组织顾客反馈意见、投诉及满意度信息的分析及处理情况的跟踪。

8.2.2内部质量审核

8.2.2.1本公司制定《内部质量审核程序》，在规定的时间间隔内进行公司内部质量体系审核，以验证本公司质量管理活动是否符合规定的要求，确保质量管理体系持续有效的实施运行。

8.2.2.2内部审核的准备工作

1)公司成立内部审核组（以下简称“内审组”）；任命内审组长、审核员；审核员不应审核自己的工作。

2)编制审核计划，制定审核检查清单，发放审核通知。制定审核计划时，要考虑被审核的过程、部门的状况和重要性以及上一次审核的结果。

8.2.2.3审核的实施

1)召开首次会议。

- 对受审部门进行现场审核,对不合格项开出不合格项报告。

3)召开末次会议，报告审核结果。

8.2.2.4编制审核报告

审核完毕，内审组编写审核报告上报管理者代表批准后发放到相关部门。

页码3/8

8.2.2.5跟踪验证

各部门对不合格项制订纠正措施方案,上报管理者代表批准后在规定期限内完成整改。

2)内审组负责跟踪、检查与验证纠正措施方案的实施情况。

8.2.2.6房地产事业部保持内部审核的全部记录，以作为管理评审和下一次

内审的依据。

8.2.3过程的监视和测量

8.2.3.1本公司制定《过程及产品监视和测量程序》规定对房地产开发质量管理体系所有过程实施监视，并在适用时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取纠正和预防措施，以确保产品的符合性。

8.2.3.2项目部执行房地产开发过程的监视和测量，主要包括对工程计划、监理规划、施工进度、工程质量以及工程合同中涉及的其他要求的落实情况进行监视和测量。

8.2.3.3房地产事业部和售楼中心对房地产租赁、商品房销售过程进行监视和测量，确保达到服务规范的要求。

8.2.3.4公司除组织每年二次的内部质量审核和每年一次的管理评审外，各部门应对本部门质量管理体系过程的有效性进行自查，房地产事业部对各部门进行巡查并作好检查及评审记录。

页码4/8

8.2.4产品的监视和测量

8.2.4.1本公司委托监理公司对工程施工质量进行监视和测量，每月向项目

部报送《监理月报》，报告施工进度和质量情况。发现施工质量问题，及时

通知施工单位进行整改。对不及时整改、不能按照要求确保施工质量的单位，监理公司及时报告本公司。

8.2.4.2本公司按照法律法规、设计、合同要求，对监理、施工、配套单位进行监控，委托勘察测量单位实施沉降监控，组织有关各方进行分项工程、分部工程、单位工程验收和竣工移交验收，并形成报告存档备案。对验收中提出的问题，由项目部督促施工单位逐项整改，有缺陷的工程和服务不得交付给顾客。

8.2.4.3产品的监视和测量，还包括甲供设备及主要建筑材料的采购后的监视和测量，其验收及验证工作执行《过程及产品监视和测量程序》有关规定。

8.3不合格的控制

8.3.1本公司制定《不合格控制程序》，对不合格的产品或服务进行识别和控制，采取有效控制手段及措施予以消除。

8.3.2不合格的分类为严重不合格、一般不合格。

8.3.3工程项目不合格产品由本公司项目部及监理、施工单位共同加以控制。在施工过程中由监理公司随时检查工程质量，发现不合格时立即通知施工单位，并报告本公司。对一般不合格，由监理公司与施工单位共同评审，

页码5/8

决定处置意见。对严重不合格，或分项工程、分部工程、单位工程验收不合格，由本公司召集监理公司及施工单位三方共同评审，决定处置意见。

8.3.4在工程项目建设过程中，项目部随时对监理、施工、配套等单位进行

监督检查，发现不合格的施工或者不合格的监理服务时，应及时提出并做好记录，由本公司项目部召集以上各相关单位共同评审，决定处置意见。

8.3.5项目部监督监理单位、施工单位对不合格物料、设备和不合格工程

进行标识和记录。标识方法可使用不合格标牌或图纸标注等。

8.3.6工程施工及验收不合格的处置方式有：让步接收、返工、返修、停工、

撤销分包等。返工、返修必须重新检验，如为让步接收必须经本公司总经

理批准。

8.3.7在商品房交付顾客后发现不合格时，对不合格产品给顾客造成的损失

和影响，应采取适宜的措施给予解决，以达到顾客满意。

8.3.8不合格管理和服务的控制

1)售楼中心在日常服务检查和领导抽查时发现不合格的销售服务时，由售楼中心主任组织评审，采取立即改正、重新办理、道歉、处罚等方式进行处置，并做好记录。

2)房地产事业部组织顾客投诉中发现的不合格管理和服务，应做好记

录，其处置意见报管理者代表批准后，由责任部门执行纠正。

页码6/8

8.4 数据分析

8.4.1本公司制定《数据分析指导书》对来源于工程项目的产品符合性、过程特性和趋势、供方及服务过程中的数据进行统计和分析，寻找改进的机会，以保证质量管理体系的适宜性和有效性。

8.4.2项目部对施工质量、进度、施工过程中及竣工移交前对供方、分包方

的统计分析。

8.4.3售楼中心和房地产事业部对销售和租赁服务过程中数据的收集、分析和报告。包括顾客满意度、销售进度、交付准时率等。

8.4.4房地产事业部负责汇总各部门数据分析资料，并负责公司质量总目标完成情况的统计，组织相关部门评价持续改进的有效性。

8.4.5公司各部门根据具体情况应选择适宜的统计技术。包括：因果图、控

制图、柱形图、曲线图、不同形式的看板等。

8.5 改进

8.5.1持续改进

8.5.1.1为提高公司的管理水平和经营业绩，应持续改进质量管理体系，确保质量管理体系的有效性。

8.5.1.2本公司应利用以下过程实施持续改进：

1)制定、实施和修订质量方针和质量目标。

2)实施内部审核和外部审核。

3)通过管理评审发出改进决议。

页码7/8

4)实施纠正或预防措施。

5)顾客满意度的数据分析。

6)总经理提出的改进课题、员工和顾客提出有意义的合理化建议时。

8.5.1.3房地产事业部组织持续改进的策划，有关部门负责实施持续改进计

划。房地产事业部负责对持续改进的效果进行评审，并向总经理报告。

8.5.2纠正措施

8.5.2.1本公司制定《纠正和预防措施管理程序》，对已发生的不合格项实施纠正、分析，评审、制定和实施纠正措施，并对纠正不合格项和不合格项的纠正措施的效果予以评价。

8.5.2.2纠正措施是为了防止不合格项再次发生的有关措施。

8.5.2.3发生不合格项的各责任部门负责纠正不合格项；负责分析不合格项产生的原因，制定防止不合格项再次发生的纠正措施并报送房地产事业部备案。不合格项的纠正措施经管理者代表批准后实施。

8.5.2.4房地产事业部负责纠正不合格项的效果和实施纠正措施的效果进行验证和汇总，向管理者代表报告并适时提交管理评审。负责收集不合格项纠正措施及其实施的有关记录。

8.5.3预防措施

8.5.3.1本公司制定《纠正和预防措施管理程序》，指导各部门对潜在的不合格予以识别，并制定预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生。

8.5.3.2房地产事业部组织公司各部门对潜在不合格因素进行原因分析，并

页码8/8

评价防止不合格发生的措施的需求。组织相关部门制定预防措施，填写《纠

正和预防措施跟踪表》，经管理者代表批准后，由各部门组织预防措施的实施。

8.5.3.3 各部门实施预防措施的情况通过《纠正和预防措施跟踪表》向房地

产事业部报告。房地产事业部负责预防措施的跟踪验证，并对所有预防措施的实施效果汇总，提交管理评审。

8.6 与本章相关的程序和作业文件

《顾客满意度监控程序》（泰达/程序-14）

《内部质量审核程序》（泰达/程序-15）

《过程及产品监视和测量程序》（泰达/程序－16）

《不合格控制程序》》（泰达/程序-17）

《纠正和预防措施管理程序》（泰达/程序－18）

《数据分析指导书》（泰达/作业8.4-01）

页码1/2

9.0   质量管理体系程序文件和作业文件目录

| ISO9001：2000标准和质量 质量手册条款 | 程序文件 编号 | 程序文件 名称 | 作业文件 编号 | 作业文件 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | 泰达/程序-01 | 体系管理性文件 控制程序 | 泰达/作业01-01 | 印鉴使用管理制度 |
|  |  |  | 泰达/作业01-02 | 法律法规一览表 |
| 4.2.3 | 泰达/程序-02 | 工程项目文件 控制程序 | 泰达/作业02-01 | 房地产开发档案 管理制度 |
| 4.2.4 | 泰达/程序-03 | 记录控制程序 | 泰达/作业03-01 | 质量记录一览表 |
| 5.4 |  |  | 泰达/作业5.4-01 | 各部门质量目标 |
| 5.5 6.2 |  |  | 泰达/作业5.5-01 | 岗位职责 及资质要求 |
| 5.6 | 泰达/程序-04 | 管理评审程序 |  |  |
| 6.1 6.2 | 泰达/程序-05 | 人员配备及培训程序 |  |  |
| 6.3 |  |  | 泰达/作业6.3-01 | 办公设施管理制度 |
| 6.4 |  |  | 泰达/作业6.4-01 | 环境管理制度 |
|  |  |  | 泰达/作业6.4-02 | 安全管理制度 |
| 7.1 7.3 | 泰达/程序-06 | 房地产开发策划程序 |  |  |
| 7.2 7.5 | 泰达/程序-07 | 商品房销售管理程序 | 泰达/作业07-01 | 销售人员行为规范 |
|  |  |  | 泰达/作业07-02 | 顾客接待流程 |
|  |  |  | 泰达/作业07-03 | 办理购房借款流程 |
|  |  |  | 泰达/作业07-04 | 顾客须知 |
| 7.2 7.5 | 泰达/程序-08 | 存量房产租售 管理程序 |  |  |
| 7.4 | 泰达/程序-09 | 供方选择评定程序 | 泰达/作业09-01 | 房地产的开发和销售法律事务工作管理制度 |
| 7.4 | 泰达/程序-10 | 经济合同管理程序 | 泰达/作业10-01 | 财务管理制度 |

页码2/2

质量管理体系程序文件和作业文件目录（续）

| ISO9001：2000 标准和质量 质量手册条款 | 程序文件 编号 | 程序文件 名称 | 作业文件 编号 | 作业文件 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.3 7.5 | 泰达/程序-11 | 工程项目前期管理程序 |  |  |
| 7.5 | 泰达/程序-12 | 工程项目过程管理程序 | 泰达/作业12-01 | 房地产开发 统计管理制度 |
|  |  |  | 泰达/作业12-02 | 房地产开发成本 管理制度 |
| 7.5 | 泰达/程序-13 | 工程竣工验收及移交程序 |  |  |
| 8.2.1 | 泰达/程序-14 | 顾客满意度监控程序 |  |  |
| 8.2.2 | 泰达/程序-15 | 内部质量审核程序 |  |  |
| 8.2.3 8.2.4 | 泰达/程序-16 | 过程和产品的监视和 测量程序 |  |  |
| 8.3 | 泰达/程序-17 | 不合格控制程序 |  |  |
| 8.4 |  |  | 泰达/作业8.4-01 | 数据分析指导书 |
| 8.5.2 8.5.3 | 泰达/程序-18 | 纠正和预防措施 管理程序 |  |  |

10．0  质量手册修改记录

| 章 节 号 | 修改内容 |  | 修 改 人 | 审 核 人 | 批 准 人 | 修改后 生效 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 修改前 | 修改后 |  |  |  |  |
| 1.0/1.2.1 8.5/8.5.1.1 8.5/8.5.1.2 0.1、0.4、2.1、2.2.3、2.2.8、2.2.9、4.2.1.3、4.2.1.4、7.1.3、7.1.4、7.2.3、7.3.1、7.3.3、7.3.5、7.4、7.5 0.1、0.2、0.4 1.1 | “单位工程合格率和优质率” “8.5.1.1本公司制定《〔纠正和预防措施管理程序〕（泰达/程序-18）》……” “8.5.1.2本公司针对以下情况进行持续改进……” 具体修改内容见《文件修改单》040。 见《文件修改单》073。 见《文件修改单》094。 | “单位工程合格率” “8.5.1.1为提高公司的管理水平和经营业绩，应持续改进质量管理体系，确保质量管理体系的有效性。” “8.5.1.2本公司应利用以下过程实施持续改进……” 具体修改内容见《文件修改单》002。 具体修改内容见《文件修改单》040。 见《文件修改单》073。 见《文件修改单》094。 | 赵红 赵红 赵红 赵红 赵红 侯振德 |  |  | 2004/09/01 2004/09/01 2004/09/01 2006/08/10 2008/05/05 2009/04/01 |